РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРУПЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24 ноября 2014 г. № 76

с.Крупец

Об утверждении муниципальной  программы

«Обеспечение  доступным и комфортным жильем

и коммунальными  услугами граждан в

муниципальном образовании «Крупецкой

сельсовет» Дмитриевского района Курской

области  на 2015-2017 годы»

В соответствии с федеральными законами от 21.07.2007г. № 185-ФЗ
«О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,   руководствуясь статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Крупецкого сельсовета Дмитриевского района Курской области, Постановлением Администрации Крупецкого сельсовета от 01 ноября 2013 года № 50   «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Администрация Крупецкого сельсовета Дмитриевского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную   программу «Обеспечение  доступным и комфортным жильем и коммунальными  услугами граждан в  муниципальном образовании «Крупецкой сельсовет» Дмитриевского района Курской области  на 2015-2017 годы » (Приложение № 1).

2. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности  Администрации Крупецкого сельсовета  (Ермаковой Н.В.) предусмотреть ассигнования на реализацию долгосрочной целевой программы  «Обеспечение  доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами граждан в  муниципальном образовании «Крупецкой сельсовет» Дмитриевского района Курской области  на 2015-2017 годы»  в бюджете Крупецкого сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.

3. Установить, что в ходе реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение  доступным и комфортным жильем и коммунальными  услугами граждан в  муниципальном образовании «Крупецкой сельсовет» Дмитриевского района Курской области

на 2015-2017 годы»  мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств местного  бюджета.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава   Крупецкого сельсовета       				   А.И.Скрипкин

Исполнитель:

Понкрашова Л.И.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Крупецкого сельсовета

Дмитриевского района

от 24 ноября 2014 года № 76

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение  доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами граждан в  муниципальном образовании «Крупецкой сельсовет» Дмитриевского района Курской области

на 2015-2017 годы».

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Обеспечение  доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в       муниципальном образовании «Крупецкой сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2015-2017 годы».

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Крупецкой сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2015-2017 годы». |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», жилищный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 21 июля 2007 г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Заказчик Программы | Администрация Крупецкого сельсовета Дмитриевского района Курской области |
| Координатор Программы | Администрация Крупецкого сельсовета Дмитриевского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Крупецкого сельсовета Дмитриевского района Курской области |
| Структура муниципальной программы | Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Крупецкой сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2015 -2017 годы» |
| Основные цели и задачи Программы | Целью Программы являются комплексное развитие и благоустройство территории Крупецкого сельсовета Дмитриевского района Курской области создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Крупецкого сельсовета. Задачами Программы являются: - организация экономически эффективной системы благоустройства Крупецкого сельсовета, отвечающей современным экологическим, санитарно -гигиеническим требованиям и создающей безопасные комфортные условия для проживания населения Крупецкого сельсовета; - содержание и обслуживание водопроводной системы и муниципального жилищного фонда Крупецкого сельсовета; -содержание технических средств, занятых в осуществлении благоустройства территории Крупецкого сельсовета; - комплексное благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий; -создание безопасных и комфортных условий проживания граждан и поддержка инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда; -приведение жилищного фонда в соответствии с санитарно-гигиеническими, экологическими, архитектурно-градостроительными, противопожарными и эксплуатационными требованиями, увеличение сроков эксплуатации конструктивных элементов, внутридомовых систем, оборудования и технических устройств, создание комфортных условий проживания. |
| Сроки реализации Программы | 2015 - 2017 годы |
| Исполнители Программы | Администрация Крупецкого сельсовета Дмитриевского района Курской области |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет – 330,9 тыс. рублей (средства местного бюджета), в том числе: 2015 г. – 161,3 тыс. руб. 2016 г. – 83,3 тыс.руб. 2017 г. – 86,3 тыс. руб. |
| Важнейшие показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | Улучшение санитарного благополучия территорий, приведение объектов Крупецкого сельсовета к требуемому эксплуатационному уровню, формирование надлежащего эстетического облика Крупецкого сельсовета. Информированность граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о правилах в сфере благоустройства территории Крупецкого сельсовета. Уменьшение количества жалоб на внешний облик и на проблемы благоустройства территории Крупецкого сельсовета. - повышение качества содержания водопроводной системы и муниципального жилищного фонда Крупецкого сельсовета; - снижение убытков по содержанию водопроводной системы и муниципального жилищного фонда Крупецкого сельсовета; - обеспечение надлежащего содержания и использования технических средств, занятых в осуществлении благоустройства Крупецкого сельсовета. |
| Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы | Администрация Крупецкого сельсовета Дмитриевского района Курской области |